**会议纪要-过需求评审**

# 与会人

## 实际与会人员

沈亮、余涣龙、孙磊、左新华、王峰、朱磊、傅春娜、位慧慧、姜雨桦、李慧娟、张敏、宋超、王凤、吴亨、章郑、罗世伟、赵林楠、赵彦凯、代珍翠（会议纪要）

## 缺席人员

无

# 议题

## 发票前端APP需求评审

### 我的发票模块，在我的页面添加我的发票模块；可开发票的账单类型为已绑定认证过的车辆的已支付完成的账单，在可开发票账单的页面添加一个选择发票类型的功能，发票类型有纸质和电子；

### 开票记录模块；在开票记录里可查看申请记录、申请的电子发票、申请的纸质发票具体信息（添加一个下载发票图片的功能，发票订单详情邮费展示完善，支付是分不同商家展示邮费，）

## 发票管理端需求评审

* 开票记录；可进行查看操作，查看所有状态的发票信息
* 2 月26日前完成后端接口开发

## 发票商户端需求评审

* 参数配置。销方信息，即发票内容，可编辑参数值；纸质发票邮费配置，可编辑参数值
* 发票申请。电子发票（开票中），只可查看和搜索电子发票信息；纸质发票，增加物流信息，搜索查看纸质发票内容和物流信息
* 历史开票。开票记录（开票失败和已完成），搜索和查看功能

## 系统管理需求评审

* 对之前所遗留下来的问题进行修改

## 总结

* 发票开发测试截止时间：2019.3.15
* 前端APP和后台接口开发完成时间：2019.3.8

# 遗留问题

无