**会议纪要-过需求评审**

# 与会人

## 实际与会人员

沈亮、余涣龙、孙磊、左新华、位慧慧、姜雨桦、李慧娟、张敏、宋超、王凤、吴亨、章郑、罗世伟、赵林楠、赵彦凯、代珍翠（会议纪要）

## 缺席人员

无

# 议题

## 商户云平台管理端数据统计需求评审

### 今日营收金额和本月营收金额模块，包括实收金额和欠费金额（指有入车和出车时间的完整订单，停车完成未缴费的金额）；时间是截止为当前时间

### 今日支付统计和本月支付统计；现金支付、微信支付、支付宝支付是支持所有服务商户的支付方式，其他支付（有则统计反之计0）包括APP钱包和银联等。

### 停车场的停车情况；根据停车场的情况展示全国、省、市、区（若所有停车场都是一个区的，则默认显示这个区的地图，多区展示市级（展示全国和省判断与之一致），选择项分两级根据当前商户停车场分布范围有全国和省份、省份和市级、市级和区，停车场分布在一个区无此选择项）；点击地图导航的停车场图标，停车场情况以弹框形式展示，在停停车场数量过多时分页展示。

### 车流量统计；统计截止时间是以整点结算，PS：若此时是12:43，则截取的整点为13:00

### 收费统计报表；统计截止时间是以整点结算，PS：若此时是12:43，则截取的整点为13:00

### 设置定时刷新

### 今日入场车流量、今日出场车流量、今日场内在停车辆统计

### 日占用率

## 后端对业务的分析

* 讨论实现方法
* 做好时间上面的优化
* 本周五完成后端接口开发

## 前端对业务的看法

* 基本没问题
* 下周一完成

## 测试对业务的观点

* 需要制造大量数据进行测试
* 三月一号完成测试

## 余涣龙对整体业务开发流程的讲述

* 开发严格按照五个流程来
* 每个开发阶段，具体的任务所对应的时间和人要明确的填写到表格上
* 每天要开早会，参会人员是当前项目开发阶段的相关人员

# 遗留问题

无